**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**

**ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**

A picture containing text, sign

Description automatically generated

**Sprint 3**

**Presentado por:**

Jean Carlos Collado, ID: 1014-2413

Justin Quijada, ID: 1013-7568

**Facilitador/a:**

Ing. Jose Luis Alonso

**Santiago de los Caballeros,**

**República Dominicana,**

**SCRUM Sprint 3 Review:**

1. Eliminar tour logico (Justin Q) Finalizada
2. Editar tour (Jean C) Finalizada
3. Mostrar datos tour home (Justin Q) Finalizada
4. Reservar Tour (Justin Q) Finalizada
5. Filtros tour reserva (Jean C) Finalizada

**Sprint 3 retrospectiva:**

En este tercer sprint, ambos compañeros tuvimos una experiencia positiva. Trabajamos juntos de manera eficiente y aprendimos bastante sobre cómo mejorar nuestra comunicación y coordinación.

Uno de los mayores desafíos fue la implementación de reservar tour, que resultó ser un poco complejo de lo previsto.

A pesar de estos desafíos, avanzamos en otras áreas clave del proyecto. Completamos el desarrollo de la funcionalidad para editar tours y para así guardar cualquier cambio que se necesite hacer, lo que añadió un nivel de gestión más robusto a la aplicación. Este sprint fue una lección valiosa en términos de planificación y ejecución, y aunque hubo contratiempos, la experiencia fue enriquecedora y nos dejó mejor preparados para futuros trabajos.

**Planificación de Sprint 4:**

1. Acceder sin hacer LOGIN (Justin Q)
2. Loggearse para reservar (Justin Q)
3. Editar usuario (Jean C)
4. Buscar tour (Jean C)
5. Control de reservas (Justin Q)